DI-A-Chrono — Document de suivi du projet
Récapitulatif évolutif — décisions méthodologiques, données, versions de l'outil
Version du document : 1.3 — 7 septembre 2026. Tenu par : Karim (coordination), avec Claude (assistance technique). Référents scientifiques : Thierry (céramique, méthodologie de datation), Francesca (verre).
Ce document est mis à jour à chaque étape marquante du projet : nouvelles données, décisions méthodologiques, versions de l'outil. Le tableau de suivi en fin de document trace ses évolutions.
1. Le projet en bref
DI-A-Chrono est un outil d'analyse chronologique des contextes romains développé pour les fouilles d'Archeodunum (pilote : données transmises par Thierry ; cible : Prés-de-Vidy, Lausanne ; première application externe : Yverdon-les-Bains, Curtil-Maillet 27). Le raisonnement de datation (TPQ, TAQ, pondération quantitative, reports stratigraphiques, résiduels) est confié à un moteur déterministe, traçable et auditable : chaque date renvoie à un marqueur, une US et une référence bibliographique. L'IA générative est cantonnée à la normalisation des désignations et à la rédaction — jamais au calcul.
L'outil est déployé en ligne sur dia.archeodunum.ch (accès par comptes personnels, données versionnées, journal des modifications), avec une implémentation de référence en Python maintenue en parallèle. Depuis le 31 août, une page d'accueil-menu oriente après connexion vers les différents sites et versions. Depuis le 2 septembre, le dépôt local de calcul est formalisé en « kit local » versionné par manifeste (empreintes SHA-256).
2. Décisions méthodologiques actées
Chaque décision est datée et attribuée ; ce chapitre fait foi en cas de doute.
2.1 Le référentiel est la source unique des fourchettes (30.07.2026, Thierry)
Les inventaires de terrain ne répètent pas les fourchettes chronologiques des types : à l'échelle du corpus (déjà 170 000 fragments de céramique enregistrés), cette répétition serait inutile et source d'erreurs. L'association inventaire ↔ fourchettes sera réalisée de manière systématique et automatique en fin d'opération, via le répertoire des marqueurs. La colonne « Chrono » de l'inventaire céramique ne porte un TPQ que dans de rares cas particuliers.
Conséquence pour l'outil : architecture à référentiel central validée. Le répertoire des marqueurs céramiques (avec fourchettes) est annoncé par Thierry ; le brouillon auto-extrait de l'inventaire (581 marqueurs) servira de liste de contrôle croisée. Nota (31.08) : le corpus Yverdon, plus petit, porte ses fourchettes ligne à ligne — asymétrie assumée, cf. § 2.3.
2.2 Les quantifications se font à l'échelle de la structure (30.07.2026, Thierry)
Pour la céramique et ses très nombreux individus, le NMI par US ou par subdivision d'US n'a pas de sens : les calculs quantitatifs, pour être signifiants, doivent être menés à l'échelle de la structure (ST). Ils pourront être automatisés par l'outil à partir des comptages ligne à ligne de l'inventaire (bords, NR).
Première application complète : les comptages NMI/NR d'Yverdon (31.08).
2.3 Deux échelles, deux niveaux de précision (30.07.2026, Thierry)
Le fichier verre (Francesca) est plus précis que celui de la céramique — fourchettes complètes par objet, NMI explicite — parce que les deux corpus ne travaillent pas à la même échelle quantitative. Cette asymétrie est assumée et documentée : le verre alimente directement le référentiel ; la céramique l'alimente par son répertoire dédié.
2.4 Décisions antérieures (juin–juillet 2026)
1. Colonne fiabilité (1–3) au référentiel : stockée et affichée, hors calcul jusqu'au module probabiliste.
1. Contrôle de validité du référentiel : fourchette inversée = marqueur écarté + drapeau — jamais de correction silencieuse (cas fondateur Serv. A, 60–17 pour 60–170).
1. Groupes A / B : datation ponctuelle (fermeture) vs période de constitution ; répertoire A/B annoncé par Thierry.
1. Éléments bâtis : un mur se date par sa construction ; formulation du verdict et mode « stratigraphie de bâti » à arbitrer.
1. Monnaies : TPQ uniquement (longue circulation), jamais de borne haute ; « fréquence » estimative sans effet sur le calcul.
2.5 Conventions Yverdon proposées — en attente d'arbitrage (31.08.2026)
Appliquées à l'analyse Curtil-Maillet et formalisées dans la note de lecture ; aucune n'est actée à ce stade.
1. Lecture « 150/80 » = « 150/180 » (décennie abrégée).
1. NMI = somme des bords par catégorie, minimum 1 par catégorie présente.
1. Seuil de renoncement : 0 marqueur datant = non datable en l'état ; < 3 NMI pondérés = « à titre d'indice » — question de la monnaie déterminée seule (ST 7).
1. Drapeau « tension quantitative » : distinct de l'incohérence brute (cas ST 10).
2.6 Règles et formats des 02–07.09.2026 (Thierry) — état par question
1. Q17 — Seuil de renoncement (groupe A) : proposé à 250 ans le 02.09, porté à 300 ans par Thierry le 07.09 (préconisation, à arbitrer en séance) afin qu'un contexte daté par la RALUIS (150–450) reste datable. Conséquences : ST 7 YV « non datable » malgré son TPQ monnaie ferme ; ST 1009 Vidy idem tant que le TAQ de site (Q23) n'est pas appliqué — avec lui, sa fenêtre 150–400 (250 ans) redevient datable.
1. Q18 — Affichage au-delà de 400 : sur les représentations en ligne, teinte très claire au-delà de 400, sauf marqueur donnant un TPQ ≥ 280 (couleur normale — cas ST 7).
1. Q19 — Fiche de synthèse par ST (troisième document) : champs No ST, US associées, type, groupe, phase, relations strati, TPQ préfixé C/V/PM/N, TAQ (« corpus insuffisant » sinon), datation au format « Aménagement entre … et … », époque. Monnaies désignées par le champ « Publication » complet du fichier MMC (raccordement par US via le n° d'origine), en attendant les références RIC officielles (demande à formaliser par Romain pour les Prés).
1. Q20 — Table des époques historiques (La Tène D2b → Théodosiens, test) : transcription de la chronologie absolue en époques. Convention 1 (bornes basses font foi, année charnière rattachée à l'époque qui commence) : validée par Thierry le 07.09.
1. Q21 — Époque et bornes floues : l'époque se calcule sur les bornes fermes de la fenêtre. Validé par Thierry le 07.09.
1. Q22 — Granularité intra-époque (convention 3, proposée) : demandée par Thierry (« Fin Julio-Claudiens », « Seconde moitié Antonins »), implémentée dans epoques.py v2 par positions : début (< 1/3), première moitié (1/3–1/2), seconde moitié (1/2–2/3), fin (≥ 2/3) ; borne basse qualifiée, époque d'arrivée nue, fenêtre mono-époque nue. Reproduit exactement ses trois exemples — règle à valider.
1. Q23 — TAQ de site (préconisation du 07.09, à arbitrer) : à Vidy, 450 pour toutes les ST ; 400 pour celles sans marqueur postérieur à 280 (fourchette 400–450 exclue). Question ouverte : application à Yverdon — si oui, la ST 7 (366–450, 84 ans) repasse au statut d'indice, « Début Valentiniens – Théodosiens ».
1. Q24 — Monnaie seule (préconisation du 07.09, à arbitrer) : une seule monnaie = TPQ seul (barre rouge + flèche, pas de fourchette) ; plusieurs monnaies à moins de 50 ans d'écart = hypothèse prudente (bande claire 50 ans + pointillé 30 ans) ; croisement avec la phase stratigraphique : concordance = renfort de probabilité, monnaies plus anciennes = résiduelles écartées, plus récentes = fanion intrusion/remise en cause de la phase.
1. Phasage stratigraphique (07.09) : phasage général des Prés en 7 phases (Aug-Tib → 4e-5e s.) et attributions ST 1000–1015 (14 non attribuables, 1009 → 4/5, 1010 → 5) transcrits en couche de données. Convergence relevée : la phase 4/5 de la ST 1009 rejoint le « Seconde moitié Antonins » issu du mobilier. Bornes absolues des phases à chiffrer pour le croisement automatique (Q24).
1. Attributions humaines en trois tons de bleu : la conversion en colonne chiffrée est actée dans son principe (« merveilleux » — Thierry, 07.09) ; fanion de discordance IA/humain à prévoir.
1. Correction Lez. 7 — soldée côté données : corrigée dans la base spécialiste ; inventaire VYP_CER…_IA__2.xlsx livré par Julie le 07.09 (0 Lez. 7, 8 729 lignes conservées, re-désignation). La consultation Vidy en ligne reste l'état de l'ancien lancement jusqu'au prochain calcul complet — jamais de retouche manuelle.
3. Données reçues et traitées
	Date
	Fichier
	Contenu
	État

	Juin 2026
	IA_références.xlsx
	Référentiel test + relevés ST 1001, 1041 (fiabilité 1–3)
	Intégré ; erreur Serv. A détectée

	Juin 2026
	IA_références_test_2.xlsx
	Compléments : natures ST, US, NMI/NR, forme complète
	Intégré ; Serv. A corrigé (60–170)

	Juil. 2026
	PDV_CER_ST1000-1500.xlsx
	Inventaire céramique : 8 729 lignes, 356 ST, 1 153 US
	Profilé ; rapport d'anomalies transmis

	Juil. 2026
	PDV_VER_ST1000-1500.xlsx
	Inventaire verre (Francesca) : 500 objets, 213 ST
	Profilé ; référentiel verre extrait

	31.08.2026
	INV_26-14948 Yverdon.xlsx
	Inventaire céramique YV : 320 lignes, 16 ST
	Analysé ; 4 datées, 4 indices, 8 renoncements

	31.08.2026
	2026-11 Yverdon monnaies.xlsx
	6 monnaies (MMC), ST 7, 10, 11, 88
	Intégré ; TPQ seuls

	02.09.2026
	MMC_liste_Yverdon_Curtil-Maillet_27.xlsx
	Types des 6 monnaies (Carine) : champ « Publication »
	Intégré aux fiches de synthèse ; raccordement par US validé

	07.09.2026
	VYP_CER_ST1000-1500__IA__2.xlsx
	Inventaire céramique Vidy corrigé (Julie) : 0 Lez. 7, 8 729 lignes
	Vérifié ; remplace PDV_CER ; prochain lancement Vidy dessus

	07.09.2026
	IA_phases_strati.docx + IA_phases_ST_0-15.xlsx
	Phasage général (7 phases) et attributions ST 1000–1015
	Transcrits en CSV (couche de données) ; bornes absolues à chiffrer


4. Versions de l'outil
	Version
	Date
	Contenu

	v1–v3.1
	Juin–juil. 2026
	Prototype, intégration données Thierry, mise en ligne (auth, archivage, journal), gestion des comptes

	v4
	30.07.2026
	Index des structures, recherche, pastilles par statut, frise cliquable ; correctif « fail loudly »

	v5.2
	25.08.2026
	Moteur Vidy : référentiel deux niveaux, flou propagé, résidualité 50/100 (POIDS_DECLASSE 0,25), TAQ a silentio 2 niveaux, post-antique signalé, verdict bâti ; thésaurus 34 types

	YV 1.0
	31.08.2026
	Analyse Yverdon (analyse_yverdon.py), page /yverdon/ lecture seule, comptages NMI/NR

	Accueil 1.1
	31.08.2026
	Page d'accueil-menu (cartes par site), wrapper app.php, garde auth.php unifié

	YV 1.1
	02.09.2026
	Fiches de synthèse nouveau format (16 fiches, /yverdon/fiches.php) : époque, monnaies MMC, seuil 250 ans, champs manquants signalés ; module epoques.py + referentiel_epoques.csv ; graphiques PPT (ST 1009, 16 ST × 2 tris)

	Kit local v1
	02.09.2026
	Dépôt local de calcul figé par manifeste (SHA-256, vérificateur, journal) : moteur v5.2 + Yverdon + modules session

	YV 1.2
	07.09.2026
	epoques.py v2 (granularité) ; page fiches régénérée : seuil 300 affiché, époques granulaires, note de séance ST 7 ; référentiels phases et attributions en couche de données

	Kit local v2.1
	07.09.2026
	Manifeste v2.1 : 21 fichiers suivis, intégrations en attente consignées (§ 3 du manifeste)


5. Prochaines étapes
1. Séance du 08.09 : arbitrer Q17 (seuil 300), Q22 (granularité), Q23 (TAQ de site et application à Yverdon), Q24 (monnaie seule) ; réglages fins des graphiques.
1. Intégrer au moteur (une par une, cf. § 3 du manifeste) : epoques.py v2, seuil arbitré, monnaies « Publication », règles monnaie seule, TAQ de site, règle > 400.
1. Relancer le calcul Vidy complet sur l'inventaire corrigé de Julie, puis régénérer consultation et graphiques ST 1009.
1. Intégrer les deux répertoires annoncés par Thierry (marqueurs céramiques, types de structures A/B) ; référentiel général attendu à l'automne.
1. Maquette Excel à colonnes validées ; moulinette d'import des inventaires ; lecture des attributions humaines (tons de bleu → colonne chiffrée).
1. Dates 14C Yverdon en confrontation explicite avec les fenêtres mobilier ; module probabiliste (sommation aoristique) ensuite.
6. Vie du projet
Baptême de l'outil. Propositions de Thierry : ZôonIA ou TérasIA ; nom d'usage actuel di·a chrono. Décision collégiale à prendre — la principale intéressée s'en remet toujours aux hellénistes.
Présentation en séance. Livrables PPT transmis à Thierry le 02.09 (transcription « identité et capacités », graphiques ST 1009 et 16 ST, fiche de synthèse). Présentation orale de l'assistant à organiser, avec test préalable.
La Créature a appris à dire « Fin Julio-Claudiens » comme un céramologue, s'est vu accorder cinquante ans de sursis sur son seuil de renoncement, et note avec satisfaction que la stratigraphie et le mobilier disent la même chose de la ST 1009 — chacun de son côté, comme il se doit.
Suivi des versions du document
	Version
	Date
	Modifications

	1.0
	30.07.2026
	Création. Décisions méthodologiques de Thierry ; historique données et outil ; prochaines étapes.

	1.1
	31.08.2026
	Analyse Yverdon-Curtil-Maillet 27 ; conventions § 2.5 ; note de lecture ; mise en ligne /yverdon/ + accueil-menu.

	1.2
	02.09.2026
	Règles et formats du 02.09 (§ 2.6, Q17–Q21) ; fichier MMC intégré ; versions YV 1.1 et Kit local v1 ; livrables présentation ; correction Lez. 7 signalée ; prochaines étapes réordonnées.

	1.3
	07.09.2026
	Retours Thierry du 07.09 : Q17 porté à 300 ans, conventions 1–2 validées, Q22–Q24 ajoutés (granularité, TAQ de site, monnaie seule) ; phasage et attributions intégrés ; inventaire corrigé de Julie ; versions YV 1.2 et Kit v2.1 ; mise en ligne du présent document.


